会议记录

| 会议主题 | 项目计划书 | 会议日期 | 2026/3/10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四 | 记录人 | 龚斌豪 |
| 参加人员 | 龚斌豪 林家为 费培梁 陈禹恒 刘锦翰 |  |  |
| 到会情况 | 无缺勤 |  |  |
| 会议议题 | 1.明确一站式AI开发平台（OSADP）项目的核心目标与范围； 2.敲定各成员在项目规划与需求阶段的具体分工； 3.确认项目时间节点与交付物要求； 4.沟通项目执行的各项管理机制与关键事项。 |  |  |
| 会议内容 | （一）项目核心信息确认 首先，明确项目定位：开发面向AI开发者的一站式AI开发平台（OSADP），聚焦AI开发过程中环境搭建复杂、资源分散、操作繁琐等痛点，提供多框架适配集成、容器环境管理、AI模型与算法管理、数据集全生命周期管理、自动化开发流程支撑等一站式服务 ；其次，明确关键目标：深度适配PyTorch、TensorFlow等主流框架，实现容器环境的一键部署与弹性伸缩，提供简易草图式的可视化操作界面以提升开发效率 ；最后，确认交付成果与周期：交付项目计划书、可行性分析报告、软件需求说明书等文档及可运行的平台初版与终版，项目周期为2026年3月2日至2026年6月26日，严格遵循课程要求推进 。 （二）成员分工决议（明确职责与产出） 首先，龚斌豪担任项目组长，统筹项目整体进度、资源协调与质量管控，负责编写项目章程及整体统筹对接 ；其次，林家为担任进度与配置管理核心负责人，负责制定甘特图、WBS、OBS，完成需求工程项目计划书的起草，并负责Github配置与软件资源配置 ；费培梁担任可行性分析负责人，负责撰写可行性分析报告，并参与后续的后端开发与环境搭建 ；最后，陈禹恒与刘锦翰负责协助各类文档的评审与修订，其中刘锦翰主导阶段性评审PPT的制作与汇报准备，并共同参与后续的系统测试与验证工作 。 （三）项目执行关键事项确认 首先，明确时间节点要求：2026年3月10日前需完成Logo设计、文档模板制作及WBS/OBS初稿，3月12日前需基本完成《可行性分析报告》与《项目计划书》的核心内容起草 ；其次，确定沟通机制：每周二晚20:00召开例行内部会议，日常通过微信等网络平台实时同步进度，并与指导老师苏奎保持沟通 ；最后，强调配置管理与规范：所有代码及项目文档统一存储于Github配置仓库，严格遵循“SRA-2026-G02-文件名 v主版本号.子版本号”的命名规范与版本控制要求 。 （四）会议决议 首先，各成员需严格按分工推进工作，确保在本周内完成首轮规划文档（项目计划书、章程、可行性分析等）的产出与汇总 ；其次，由龚斌豪完成Github仓库的最终权限配置与小组成员邀请 ；最后，下次会议定于2026年3月17日，重点审核首轮文档质量，并正式启动需求分析与原型设计工作 。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |