会议记录

| 会议主题 | 项目计划书 | 会议日期 | 2026/3/17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四 | 记录人 | 龚斌豪 |
| 参加人员 | 龚斌豪 林家为 费培梁 陈禹恒 刘锦翰 |  |  |
| 到会情况 | 无缺勤 |  |  |
| 会议议题 | 1.审核并确认首轮文档（项目计划书、可行性分析等）的产出质量与定稿； 2.需求开发阶段，明确需求分析报告与UML建模任务分配； 3.讨论一站式AI开发平台的全概念原型设计方向； 4.解决项目初期沟通与配置管理中遇到的实际问题。 |  |  |
| 会议内容 | （一）首轮成果审核与复盘 首先，对前期工作进行全面盘点：检查了《可行性分析报告》、《项目计划书》、《项目章程》等核心文档的初稿完成情况，确认了项目时间目标、成本估算（总计29855元）等关键内容的准确性 ；其次，复盘了配置管理工具的落实情况，确认全体成员均已加入Github仓库，并统一了协作流程 ；最后，针对前一阶段存在的文档格式不统一及排版细节问题进行了集中纠正，确保符合《计算机软件文档编制规范》 。 （二）需求与原型阶段分工决议 首先，随着项目进入需求开发阶段（3月10日-4月6日），明确接下来的核心产出为《需求分析报告》及平台原型 ；其次，龚斌豪与费培梁重点梳理多框架适配集成及容器环境管理的底层逻辑需求 ；林家为负责统筹需求UML建模的推进，收集并梳理用例图、类图等模型设计 ；陈禹恒与刘锦翰着手准备面向AI开发者的外部访谈与问卷收集工作，为原型交互反馈系统的设计提供真实的数据支撑 。 （三）核心技术与设计方向确认 首先，明确原型设计的基调：打造简易草图式的全新概念原型，确保可视化操作界面直观易懂，降低AI开发者的上手门槛 ；其次，讨论了系统的六大核心模块布局，确认需将“自动化开发流程编排”作为串联其他模块的核心业务主线 ；最后，评估了技术栈的可行性风险，决定后端基于Python+Django/FastAPI，前端使用Vue.js，并明确了后续开发环境搭建需精细化配置Docker及相关AI框架依赖 。 （四）会议决议 首先，所有组员需在3月20日前根据本次会议意见，完成前期规划文档的最终修改并提交定稿版本 ；其次，全面铺开需求梳理工作，准备启动初步的UML绘制与原型草图构思 ；最后，下次会议定于2026年3月24日，重点评审《需求分析报告》初稿及核心业务的UML用例图，协调解决需求细化过程中的业务逻辑分歧。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |