一站式AI开发平台

项目章程

项目名称： 一站式AI开发平台（OSADP）

项目指导：        苏奎

所属组号：        G02

组    长：       龚斌豪

组    员： 林家为 费培梁  陈禹恒 刘锦翰

二〇二六年三月十二日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.3.12 | 0.1.0 | 龚斌豪 | 初稿 |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |

目录

引言	4

1 项目概述	4

1.1. 项目名称	4

1.2. 项目背景	4

1.3. 项目目的	4

1.4. 用户	5

1.5. 参考资料	5

2 项目目标	5

2.1. 时间目标	5

2.2. 预算目标	5

2.3. 可交付的成果	6

3 项目负责人	6

4 项目干系人	6

4.1. 内部干系人	6

4.2. 外部干系人	7

5 项目实施做法	7

6 需求管理	7

7 采购策略	7

8 风险管理	7

9 项目审批要求	8

10 项目退出标准	8

11 委派的项目经理及其职责和职权	8

12 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权	8

13 项目授权	9

14 文件签署	9

| 文件状态： [√]草稿 [ ]正式发布 [ ]正在修改 | 文件标识： | SRA2026-G02-项目章程 |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 0.1.0 |
|  | 作者： | 龚斌豪 |
|  | 完成日期： | 2026/3/20 |
|  | 模版参考 | PMBOK |

- 引言

本项目章程旨在明确“一站式AI开发平台（OSADP）”的开发目标、范围、关键流程及管理要求，为项目团队和干系人提供统一的行动框架。通过整合容器化技术与多框架适配，本系统致力于解决AI开发者环境搭建复杂、资源分散的核心痛点，打造高效、标准化、轻量化的全流程开发支撑体系。

项目概述

  - 项目名称

一站式AI开发平台（OSADP）

  - 项目背景

当前，人工智能技术快速发展，规模化落地需求日益迫切，AI开发者作为技术落地的核心力量，对高效、标准化、轻量化的全流程开发需求持续提升。但AI开发者在开发过程中面临诸多痛点：缺乏统一开发环境，难以快速搭建适配PyTorch、TensorFlow等主流框架的容器环境，数据集管理操作繁琐，且缺乏全流程自动化工具支撑。

  - 项目目的

构建面向AI开发者的一站式AI开发平台（OSADP）。整合多框架适配、容器环境构建、数据集管理、模型存储共享等全流程工具，解决传统开发模式中门槛高、运维成本高等痛点，降低开发门槛、提升开发效率，助力AI开发者高效完成开发、训练、部署全流程工作。

  - 用户

核心用户：AI开发者（包括高校科研人员、学生及中小微企业开发者）

  - 参考资料

《PMBOK项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》

《计算机软件文档编制规范(GB/T8567-2006)》

项目目标

  - 时间目标

本项目要求于2026年03月02日开始，于2026年06月26日结束。项目的结束以正式发布项目最终评审与验收通过的日期为准。

  - 预算目标

| 项目名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | 5731.2 | 5 | 人 | 28656 | 以四个月120天计，每月平均工作21.75天，每天一小时，时薪以47.76元计。 |
| 云服务器 | 99 | 1 | 年 | 99 | 预估开发与部署阶段服务器费用 |
| 团建成本 | 300 | 2 | 次 | 600 | 团建预计两次，凝聚团队，沟通任务进展。 |
| 应急资金 | 500 | 1 | / | 500 | 用于项目开发过程中的应急资金。 |
| 总计 | 29855元 |  |  |  |  |

  - 可交付的成果

本项目要求最终交付如下的成果（TBD）

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 项目计划书 |
| 2 | 可行性分析报告 |
| 3 | 项目章程 |
| 4 | 需求分析报告 |
| 5 | 会议纪要 |
| 6 | 需求变更管理 |
| 7 | 软件需求说明书 |

项目负责人

项目干系人

  - 内部干系人

| 姓名 | 职位 | 电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龚斌豪 | 组长 | 13306859351 | 32313057@stu.hzcu.edu.cn |
| 林家为 | 组员 | 15258193505 | 32301234@stu.hzcu.edu.cn |
| 刘锦翰 | 组员 | 19957222187 | 32301209stu.hzcu.edu.cn |
| 费培梁 | 组员 | 13057723978 | 32301198@stu.hzcu.edu.cn |
| 陈禹恒 | 组员 | 19357562276 | 32301209@stu.hzcu.edu.cn |

  - 外部干系人

| 姓名 | 角色 | 电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苏奎 | 项目发布人 | 18806526102 | suk@zucc.edu.cn |
| 其他同学 | 目标用户 | / | / |

项目实施做法

每周进行小组成员例会，实时更新项目进度，进行项目管理。

小组内部进行小组风暴，分析并确定项目的具体需求。

开展调查，调查对象为学生，进一步分析用户的切实需求。

制定项目计划表，并进行监控。

需求管理

需求来源：AI开发者调研访谈、成熟平台（如阿里云PAI）竞品分析、多轮原型测试反馈。

需求变更控制办法：

1. 任何范围的变更需提交书面的《需求变更管理》申请。

2. 由项目组长（龚斌豪）评估技术与时间影响后，经项目指导老师（苏奎）审批生效。

3. 批准后及时完成变更后联调，并更新相关需求文档与测试清单同步团队。

采购策略

云服务器：预估采购一年期轻量级云服务器（约99元），用于环境部署与平台集成测试。

软件工具：利用免费资源与开源工具（如GitHub作代码托管、即时设计/Axure作原型工具、ProcessOn绘图），有效控制成本。

风险管理

| 量度 | 概率 | 对项目目标的影响 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间影响 | 成本影响 | 质量影响 |
| 很大 | >80% | 项目无法按时完成 | 成本翻倍（>5万元） | 基本功能无法实现 |
| 大 | 50%-80% | 延迟6个月 | 成本大幅增加（1-5万元） | 核心模块缺失，质量不达标 |
| 中 | 30%-50% | 延迟1个月 | 成本中幅增加（5千-1万元） | 关键功能受限，其他功能正常 |
| 小 | 10%-30% | 延迟1-4周 | 成本小幅增加（1千-5千） | 非必要需求未实现，整体功能正常 |
| 很小 | <10% | 短暂延迟（<1周） | 成本微增（<1千） | 非必要需求不完善，不影响整体 |
| 零 | 0% | 无延迟 | 无成本变动 | 功能完全实现 |

项目审批要求

会议纪要，记录项目会议，包括议题、决议、任务分工。

需求变更管理，规范变更流程，评估变更对功能、进度、技术的影响，审批确认。

可行性报告，评估技术、经济、时间、合规可行性，确保项目实施性。

软件需求规格说明（SRS），定义功能需求（智能备课、知识图谱、自动组卷等）、非功能需求、安全性及接口要求。

项目计划书，规划项目目标、时间安排、资源分配、风险管理、进度监控。

项目章程，概述背景、目标、范围、关键人员、预算及审批流程。

需求分析，细化用户需求、业务流程、功能优先级、使用场景分析。

最后由苏奎对项目成功下结论，由苏奎来签署项目结束。

项目退出标准

在最终评审结束后可关闭项目。

委派的项目经理及其职责和职权

项目经理：龚斌豪

职责和职权：全面负责项目范围、进度、成本、质量的管理。安排项目资源，主导与指导老师的沟通，保证项目按计划运行，拥有项目内部任务指派与预算申请的初始决定权。

发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权

发起人：苏奎

职权：项目审批

项目授权

本项目由苏奎对G02小组进行授权，并由苏奎及助教对本项目各阶段进行验收评审。