会议记录

| 会议主题 | 项目计划书 | 会议日期 | 2026/3/24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四 | 记录人 | 龚斌豪 |
| 参加人员 | 龚斌豪 林家为 费培梁 陈禹恒 刘锦翰 |  |  |
| 到会情况 | 无缺勤 |  |  |
| 会议议题 | 审核并确认首轮文档（项目计划书、可行性分析等）的质量与定稿情况； 推进需求开发阶段，明确需求分析报告与UML建模任务分配； 讨论一站式AI开发平台的概念原型设计方向； 解决项目初期沟通与配置管理问题。 |  |  |
| 会议内容 | （一）首轮成果审核与复盘 对《可行性分析报告》《项目计划书》《项目章程》等核心文档进行检查，确认项目进度安排、成本估算（29855元）等关键内容准确无误。同时复盘配置管理情况，确认全体成员已加入GitHub仓库并统一协作流程。针对文档格式不统一、排版不规范等问题进行了集中修正，使其符合相关软件文档编制规范要求。 （二）需求阶段分工安排 明确项目已进入需求开发阶段（3月10日—4月6日），核心任务为完成《需求分析报告》和系统原型设计。具体分工如下： 龚斌豪、费培梁：负责多框架适配与容器环境管理需求分析； 林家为：负责UML建模整体推进（用例图、类图等）； 陈禹恒、刘锦翰：负责用户访谈与问卷收集，为原型设计提供数据支持。 （三）技术与原型设计方向 确定采用简易草图式原型设计，突出界面直观性与易用性，降低用户学习成本。系统结构划分为六大核心模块，以“自动化开发流程编排”为主线进行整合。技术选型方面，后端采用Python（Django或FastAPI），前端采用Vue.js，并计划使用Docker进行开发环境与AI框架依赖管理。 三、会议决议 所有成员需于3月20日前完成前期文档的最终修改并提交定稿； 全面开展需求分析工作，启动UML建模与原型草图设计； 下次会议时间定为2026年3月24日，重点评审《需求分析报告》初稿及核心用例图。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |